《云南省企业就业失业数据采集系统》 项目计划

1. 项目概述

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 王威霖 |
| 项目成员 | 金青宏、曹彭博、涂睿轩、曾彦承、朱写、钱泰文、余博文、曹相阳、李一鸣、王琛红、孙谋 |
| 计划工期 | 8周（40个工作日） |
| 启动日期 | 2026年4月8日 |

2. 项目目标

开发企业就业失业数据采集系统，支持：

（1）企业端：备案、月度数据填报、查询。

（2）市级端：数据审核、通知发布。

（3）省级端：备案审核、报表管理、汇总分析、图表分析、数据导出、系统管理。

（4）与国家失业监测系统数据交换。

3. 里程碑计划

| 里程碑 | 周次 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | W1 | 需求规格说明书 |
| 设计完成 | W2 | 数据库设计、接口文档 |
| 开发完成 | W5 | 可运行系统 |
| 测试完成 | W7 | 测试报告 |
| 项目交付 | W8 | 部署文档、用户手册 |

4. 初步责任分工

| 模块 | 负责人 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 金青宏、曹彭博 |
| 后端开发 | 涂睿轩、曾彦承、朱写 |
| 前端开发 | 钱泰文、余博文 |
| 测试 | 曹相阳、李一鸣 |
| CM/配置 | 王琛红 |
| 文档 | 孙谋 |