- 变更单CH001

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CH-001 |
| 提出日期 | 2026年4月14日 |
| 提出人 | 乙方 |
| 变更类型 | ☑ 需求 □设计 □计划 □测试 |

变更描述

月报改为半月报。

原系统设计为“企业每月上报一次就业失业数据”，现变更为“每半月上报一次”（每月1-5日报上半月数据，16-20日报下半月数据）。

影响分析

| 影响维度 | 详细说明 | 工作量增加 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 增加report_period字段（上旬/下旬），report_year、report_month、report_half联合唯一约束 | 0.5人天 |
| 企业端 | 填报页面增加“选择上报周期（上旬/下旬）”控件；填报逻辑增加同周期不可重复提交校验 | 1人天 |
| 市级端 | 审核列表增加“上报周期”筛选条件；审核记录区分上下旬 | 0.5人天 |
| 省级端 | 汇总分析页面增加按周期（上旬/下旬/月）切换；对比分析支持跨周期对比；导出功能增加周期字段 | 1.5人天 |
| 国家接口 | 上报数据增加周期标识字段，需与国家系统确认字段映射（暂按扩展字段处理） | 0.5人天 |
| 测试 | 新增测试用例约20个，覆盖周期切换、重复提交校验等 | 1人天 |
| 文档 | 更新用户手册、需求文档 | 0.5人天 |

工作量总计：约5.5人天

进度影响：延后2天

处理方案

- 数据库增加report_period字段（枚举值：FIRST_HALF/SECOND_HALF）；

- 调整后端校验逻辑，同一企业同一月同一周期不可重复填报；

- 前端所有列表和表单增加周期筛选/显示；

- 省级汇总报表增加周期维度；

- 更新测试用例和文档

审批意见

| 角色 | 姓名 | 意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 王威霖 | ☑ 同意 □拒绝 | 2026年4月14日 |
| 需求负责人 | 金青宏 | ☑ 同意 □拒绝 | 2026年4月14日 |
| 技术负责人 | 涂睿轩 | ☑ 同意 □拒绝 | 2026年4月14日 |

变更状态：已批准